# СМЕТА ГРАНТА

Создание системы управления цепочками поставок на основе блокчейна

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название проекта: Создание системы управления цепочками поставок на основе блокчейна

Общий бюджет: 8 500 000 рублей

Период реализации: с 01.02.2026 по 30.06.2027 (17 месяцев)

Система платежей: Система "Мир"

Количество этапов: 3

# 2. ЭТАП 1: РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ

Период: 01.02.2026 - 31.05.2026 (4 месяца)

Бюджет этапа: 2 500 000 рублей

## 2.1 Выплаты физическим лицам

Общий лимит: 1 200 000 рублей

Разрешенные категории:

Оклады разработчиков и архитекторов

Стипендии аспирантам и студентам

Консультационные услуги внешних специалистов

## 2.2 Закупки оборудования

Общий лимит: 900 000 рублей

Разрешенные категории:

Серверное оборудование и сетевые устройства

Компьютеры для разработки

Хранилища данных

## 2.3 Закупки программного обеспечения

Общий лимит: 400 000 рублей

Разрешенные категории:

Лицензии разработки

IDE и инструменты

Облачные сервисы

# 3. ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ

Период: 01.06.2026 - 31.01.2027 (8 месяцев)

Бюджет этапа: 3 800 000 рублей

## 3.1 Выплаты физическим лицам

Общий лимит: 2 000 000 рублей

Разрешенные категории:

Заработная плата разработчиков

Премии за выполнение этапов

Оплата тестировщиков

## 3.2 Закупки оборудования

Общий лимит: 1 000 000 рублей

Разрешенные категории:

Дополнительное серверное оборудование

Устройства для мониторинга

## 3.3 Услуги тестирования и валидации

Общий лимит: 800 000 рублей

Разрешенные категории:

Независимое тестирование безопасности

Аудит смарт-контрактов

Сертификация

# 4. ЭТАП 3: РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Период: 01.02.2027 - 30.06.2027 (5 месяцев)

Бюджет этапа: 2 200 000 рублей

## 4.1 Выплаты физическим лицам

Общий лимит: 1 000 000 рублей

Разрешенные категории:

Зарплата команды поддержки

Консультирование клиентов

## 4.2 Инфраструктура и хостинг

Общий лимит: 900 000 рублей

Разрешенные категории:

Облачный хостинг

CDN сервисы

Резервное оборудование

## 4.3 Обучение и документирование

Общий лимит: 300 000 рублей

Разрешенные категории:

Создание учебных материалов

Проведение вебинаров

# 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все операции проводятся через платежную систему "Мир"
Каждый перевод должен содержать назначение платежа
Переход к следующему этапу возможен только после завершения предыдущего
Отчетность предоставляется в конце каждого этапа